

**รายงานผลการดำเนินงาน**

**รอบ 6 เดือน**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**(ระหว่างเดือน ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย**

**อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง**

**ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน**

**ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 1 - 2 (ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)**

1. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**
   1. **กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง การบำรุงรักษาถนน สะพาน**

**แผนงานวิศวกรรมโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณตั้งไว้(บาท)** | **ระยะเวลา**  **ดำเนินการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)** | **หมายเหตุ** |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |
| 1 | ก่อสร้างถนนคสล.เพื่อการเกษตรสายทุ่งใหม่เชื่อมม.1 บ้านน้ำหลง หมู่ที่ 6 | 400,000 | - | - | √ |  | - |  |
| 2 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด บ้านแม่สุขเหนือ หมู่ที่ 8 | 305,000 | - | - | - | √ | - |  |
| 3. | ก่อสร้างถนน คสล ปากทางเข้าหมู่บ้าน บ้านแม่สุขป่าสัก หมู่ที่ 9 | 400,000 | - | - | - | √ | - |  |
| 4. | ก่อสร้างถนน คสล ทุกซอยหมู่ที่ 3 | 440,000 | - | - | - | √ | - |  |
| 5. | ก่อสร้างถนน คสล.ลำเหมืองกลาง หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 10 บ้านป่าแขมหมู่ที่ 5 | 400,000 | - | - | - | √ | - |  |
| 6. | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล เริ่มจากบ้านนายเย็น ใจดี หมู่ที่ 7 | 344,000 | - | - | - | √ | - |  |
| 7 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล บริเวณบ้านเลขที่ 135 ถึงบ้านเลขที่ 129  หมู่ที่ 2 | 400,000 | - | - | - | √ | - |  |
| 8 | ก่อสร้างลาน คสล. (ป่าช้า)บ้านสบม่า หมู่ที่ 10บ้านเลขที่ 77 หมู่ที่ 3 | 400,000 | - | - | - | √ | - |  |

1. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**
   1. **กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง การบำรุงรักษาถนน สะพาน**

**แผนงานวิศวกรรมโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณตั้งไว้(บาท)** | **ระยะเวลา**  **ดำเนินการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)** | **หมายเหตุ** |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |
| 9 | ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์  (ป่าช้า) หมู่ที่ 4 | 440,000 | - | - | - | √ | - |  |
| 10 | ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7 | 56,000 | - | - | - | √ | - |  |
| 11 | ปรับปรุงถนน คสล ด้วยแอสฟัสติกส์คอนกรีต ซอย 1 บ้านแม่ม่า หมู่ที่ 1 | 400,000 | - | - | - | √ | - |  |

1. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**
   1. **กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ**

**แผนงานวิศวกรรมโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณตั้งไว้(บาท)** | **ระยะเวลา**  **ดำเนินการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)** | **หมายเหตุ** |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |
| 1 | ก่อสร้างระบบประปา พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 8 | 125,000 | - | - | - | √ | - |  |

1. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**
   1. **กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**(1)แผนงานเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณตั้งไว้(บาท)** | **ระยะเวลา**  **ดำเนินการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)** | **หมายเหตุ** |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |
| 1 | ปลูกป่า (ดำเนินการหมู่ที่ 4 บ้านแม่สุขใน) | 15,000 | - | - | - | √ | - |  |

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

* 1. **กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา การอนุรักษ์ฟื้นฟู การเฝ้าระวังและการป้องกัน รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**(1)แผนงานสร้างความเข้มแข้งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณตั้งไว้(บาท)** | **ระยะเวลา**  **ดำเนินการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)** | **หมายเหตุ** |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |
| 1 | โครงการรณรงค์ในการควบคุมไฟป่าและทำแนวกันไฟ | 20,000 | 11มี.ค.67 | √ | - | - | 20,000 |  |
| 2 | สร้างฝายชะลอน้ำ | 20,000 | 19มี.ค.67 | √ | - | - | 20,000 |  |

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

* 1. **กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา การอนุรักษ์ฟื้นฟู การเฝ้าระวังและการป้องกัน รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**(1)แผนงานเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณตั้งไว้(บาท)** | **ระยะเวลา**  **ดำเนินการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)** | **หมายเหตุ** |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |
| 1 | ลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดของศัตรูพืช | 15,000 | - | - | - | √ | - |  |
| 2 | อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 200,000 | - | - | - | √ | - |  |

1. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การพัฒนาสังคม/ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย**
   1. **กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน**

**(1)แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **ตั้งไว้(บาท)** | **ระยะเวลา**  **ดำเนินการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)** | **หมายเหตุ** |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |
| 1 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 10,000,000 | - | - | √ | - | - |  |
| 2 | เบี้ยยังชีพความพิการ | 1,665,000 | - | - | √ | - | - |  |
| 3 | เบี้ยยังชีพเอดส์ | 132,000 | - | - | √ | - | - |  |

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การพัฒนาสังคม/ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย**

* 1. **กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน**

**(1)แผนงานสังคมสงเคราะห์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **ตั้งไว้(บาท)** | **ระยะเวลา**  **ดำเนินการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)** | **หมายเหตุ** |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |
| 1 | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง | 10,000 | - | - | - | √ | - |  |
| 2 | เงินสบทบกองทุนสวัสดิ์การชุมชน | 15,000 | - | - | - | √ | - |  |
| 3 | โครงการสงเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ | 10,000 | 27 มี.ค.67 | √ | - | - | 10,000 |  |

**3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การพัฒนาสังคม/ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย**

* 1. **กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา การศึกษา**

**(1)แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **ตั้งไว้(บาท)** | **ระยะเวลา**  **ดำเนินการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)** | **หมายเหตุ** |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |
| 1 | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | 50,000 | 12ม.ค.67 | √ |  |  | 49,995.59 |  |
| 2 | รถรับ-ส่ง นักเรียน (ศพด) | 162,000 | - | - | √ | - | - |  |
| 3 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา อาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนา | 352,800 | - | - | √ | - | - |  |
| 4 | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 105,415 | - | - | √ | - | - |  |
| 5 | วัสดุงานบ้าน งานครัว | 174,795 | - | - | √ | - | - |  |
| 6 | วัสดุงานบ้าน งานครัว | 132,000 | - | - | √ | - | - |  |
| 7 | วัสดุงานบ้าน งานครัว | 174,700 | - | - | √ | - | - |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **ตั้งไว้(บาท)** | **ระยะเวลา**  **ดำเนินการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)** | **หมายเหตุ** |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |
| 8 | วัสดุงานบ้าน งานครัว | 140,000 | - | - | √ | - | - |  |
| 9 | วัสดุงานบ้าน งานครัว | 82,900 | - | - | √ | - | - |  |
| 10 | อุดหนุนอาหารกลางวัน | 537,600 | - | - | √ | - | - |  |
| 11 | อุดหนุนอาหารกลางวัน | 280,800 | - | - | √ | - | - |  |
| 12 | อุดหนุนอาหารกลางวัน | 464,600 | - | - | √ | - | - |  |
| 13 | อุดหนุนอาหารกลางวัน | 329,400 | - | - | √ | - | - |  |

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การพัฒนาสังคม/ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย**

**3.4 กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา การสาธารณสุข**

**(1)แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **ตั้งไว้(บาท)** | **ระยะเวลา**  **ดำเนินการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)** | **หมายเหตุ** |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |
| 1 | โครงการสุขาภิบาลอาหารและประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร | 10,000 | - | - | - | √ | - |  |
| 2 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 200,000 | - | - | - | √ | - |  |
| 3 | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก | 98,000 | - | - | - | √ | - |  |
| 4 | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานฯ | 34,000 | 1 ก.พ.-  30 มี.ค. 67 | √ | - | - | 22,220 |  |
| 5 | โครงการอบรมการคัดแยกขยะ | 20,000 | 6มี.ค.67 | √ | - | - | 20,000 |  |
| 6 | โครงการสบทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ | 86,000 | 26ม.ค.67 | √ | - | - | 86,000 |  |

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การพัฒนาสังคม/ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย**

**3.5 กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา**

**(1)แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **ตั้งไว้(บาท)** | **ระยะเวลา**  **ดำเนินการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)** | **หมายเหตุ** |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |
| 1 | จัดงานประเพณีลอยกระทง | 100,000 | - | - | - | √ | - |  |
| 2 | ประเพณีวันเข้าพรรษา | 20,000 | - | - | - | √ | - |  |
| 3 | ประเพณีสงกรานต์ | 120,000 | - | - | - | √ | - |  |
| 4 | อุดหนุนสภาสภาวัฒนธรรมอำเภอวังเหนือ | 6,000 | 27มี.ค.67 | √ | - | - | 6,000 |  |

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การพัฒนาสังคม/ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย**

**3.5 กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา**

**(1)แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **ตั้งไว้(บาท)** | **ระยะเวลา**  **ดำเนินการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)** | **หมายเหตุ** |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |
| 5 | อุดหนุนสนับสนุนกิจกรรมงานรัฐพิธี | 20,000 | 3 พ.ย.66 | √ | - | - | 20,000 |  |

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การพัฒนาสังคม/ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย**

* 1. **กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา การส่งเสริมการเข้มแข็งของชุมชน**

**(1)แผนงานรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **ตั้งไว้(บาท)** | **ระยะเวลา**  **ดำเนินการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)** | **หมายเหตุ** |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |
| 1 | โครงการฝึกอบรม ทบทวนศักยภาพ อปพร. | 20,000 | - | - | - | √ | - |  |

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การพัฒนาสังคม/ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย**

* 1. **กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา การส่งเสริมการเข้มแข็งของชุมชน**

**(1)แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **ตั้งไว้(บาท)** | **ระยะเวลา**  **ดำเนินการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)** | **หมายเหตุ** |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |
| 1 | โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร | 20,000 | 1ต.ค.66-  30ม.ค.67 | √ | - | - | 20,000 |  |

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การพัฒนาสังคม/ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย**

* 1. **กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา การส่งเสริมการเข้มแข็งของชุมชน**

**(1)แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **ตั้งไว้(บาท)** | **ระยะเวลา**  **ดำเนินการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)** | **หมายเหตุ** |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |
| 1 | โครงการอบรมและแก้ไขปัญหายาเสพติด เด็กและเยาวชน | 20,000 | - | - | - | √ | - |  |

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การพัฒนาสังคม/ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย**

* 1. **กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา การส่งเสริมการเข้มแข็งของชุมชน**

**(1)แผนงานบริหารทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **ตั้งไว้(บาท)** | **ระยะเวลา**  **ดำเนินการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)** | **หมายเหตุ** |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |
| 1 | อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอ  วังเหนือ | 15,000 | 15ธ.ค.66 | √ | - | - | 15,000 |  |

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การพัฒนาเศรษฐกิจ**

**4.1 กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้**

**(1)แผนงานความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **ตั้งไว้(บาท)** | **ระยะเวลา**  **ดำเนินการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)** | **หมายเหตุ** |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |
| 1 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับสตรีในชุมชน | 20,000 | - | - | - | √ | - |  |
| 2 | โครงส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับผู้สูงอายุ | 10,000 | - | - | - | √ | - |  |

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การพัฒนาเศรษฐกิจ**

**4.2 กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา การส่งเสริมตลาดและใช้สินค้าท้องถิ่น**

**(1)แผนงานความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **ตั้งไว้(บาท)** | **ระยะเวลา**  **ดำเนินการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)** | **หมายเหตุ** |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |
| 1 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอวังเหนือ (ออกร้านฯ) | 10,000 | 15ธ.ค.66 | √ | - | - | 10,000 |  |

**5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การพัฒนาบุคลากร**

* 1. **กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา การบริหารและพัฒนาองค์กร**

**(1)แผนงานบริหารทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **ตั้งไว้(บาท)** | **ระยะเวลา**  **ดำเนินการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)** | **หมายเหตุ** |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | 20,000 | - | - | - | √ | - |  |
| 2 | โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการเงินการคลัง | 10,000 | - | - | - | √ | - |  |

**5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การพัฒนาบุคลากร**

* 1. **กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น**

**(1)แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **ตั้งไว้(บาท)** | **ระยะเวลา**  **ดำเนินการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)** | **หมายเหตุ** |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |
| 1 | โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมบุคลากร | 10,000 | - | - | - | √ | - |  |

**ครุภัณฑ์การเกษตร**

**5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน**

* 1. **กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและการบริโภค**

**(1)แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **ตั้งไว้(บาท)** | **ระยะเวลา**  **ดำเนินการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)** | **หมายเหตุ** |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |
| 1 | ซัมเมิร์สสูบน้ำ(Submerse) | 100,000 | - | - | √ | - | - |  |

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำงบประมาณ พ.ศ.2567 (กันเงินงบประมาณสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และ พ.ศ.2566)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย**

1. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**
   1. **กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง การบำรุงรักษาถนน สะพาน**

**(1)แผนงานวิศวกรรมโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **ตั้งไว้(บาท)** | **ระยะเวลา**  **ดำเนินการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)** | **หมายเหตุ** |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |
| 1 | ก่อสร้างอาคารที่เก็บของ หมู่ที่6 | 400,000 | - | - | - | √ | - |  |
| 2 | โครงการก่อสร้าง อาคารเอนกประสงค์บ้านแม่สุขป่าสัก หมู่ที่ 9 | 400,000 | - | - | - | √ | - |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านแม่สุขใน หมู่ที่ 4 | 162,000 | - | - | - | √ | - |  |

1. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**
   1. **กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง การบำรุงรักษาถนน สะพาน**

**(1)แผนงานวิศวกรรมโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **ตั้งไว้(บาท)** | **ระยะเวลา**  **ดำเนินการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)** | **หมายเหตุ** |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด หมู่ที่ 7 | 400,000 | 20ต.ค.66  -16ธ.ค.66 | √ | - | - | 380,000 |  |
| 5 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) แบบมีฝาปิด ต่อจากจุดเดิมหมู่ที่ 2 | 400,000 | 9ต.ค.66  -22พ.ย.66 | √ | - | - | 368,000 |  |
| 6 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(รูปตัวยู)ต่อจากจุดเดิมเริ่มจากบ้านเลขที่ 77 หมู่ที่ 3 | 400,000 | 1ธ.ค.66  -19ม.ค67 | √ | - | - | 376,000 |  |
| 7 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด หมู่ที่ 7 | 400,000 | - | - | √ | - | - |  |
| 8 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยูแบบมี ฝาปิด ต่อจากจุดเดิม หมู่ที่ 8 | 100,000 | 26ต.ค.66  -21ธ.ค66 | √ | - | - | 90,000 |  |
| 9 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) แบบมีฝาปิด หมู่ที่ 3 | 300,000 | - | - | √ | - | - |  |
| 10 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(รูปตัวยู) แบบมีฝาปิด หมู่ที่ 4 | 320,000 | - | - | - | √ | - |  |
| 11 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู แบบมีฝาปิด ต่อจากจุดเดิมซอย 10 บ้านป่าแขม หมู่ที่ 5 | 400,000 | - | - | - | √ | - |  |
| 12 | ปรับปรุงถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ ไปทุ่งกู่ หมู่ที่ 4 | 71,000 | - | - | - | √ | - |  |
| 13 | โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร อบต.วังซ้าย | 50,000 | - | - | - | √ | - |  |

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำงบประมาณ พ.ศ.2567 (กันเงินงบประมาณสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และ พ.ศ.2566)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย**

1. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**
   1. **กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา การไฟฟ้าสาธารณะ**

**(1)แผนงานวิศวกรรมโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณตั้งไว้(บาท)** | **ระยะเวลา**  **ดำเนินการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)** | **หมายเหตุ** |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างไฟสาธารณะ (ไฟกิ่งในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 8 | 285,000 | 1ธ.ค.66 –  30ธ.ค.66 | √ | - | - | 283,000 |  |